**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении плана-графика**

**реализации областной государственной программы за 6 месяцев 2020 года**

**«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем финансирования  Государственной программы  (тыс. рублей) | | | Значение показателя | | Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| План на 6 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев | Процент освоения | Плановое на 6 месяцев | Фактическое за 6 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Регулирование качества окружающей среды** | **Власова С.П.**  **Боровская Т.М. Ушкова Н.М.** | **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **х** | **х** | **х** |
| **областной**  **бюджет** | **3 069,4** | **4 721,6** | **154** |
| **местный**  **бюджет** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1. | Количество проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых природных территорий регионального значения в целях соблюдения режима охраны их территорий (ед.) | Ушкова Н.М. | х | х | х | х | 10 | 10 | **х** |
| 1.2. | Количество отмежеванных особо охраняемых природных территорий и поставленных на учет особо охраняемых природных территорий в государственный кадастр недвижимости земельных участков с особыми условиями использования (ед.) | Ушкова Н.М. | х | х | х | х | - | - | - |
| 1.3. | Количество экземпляров издания «Экологический вестник Смоленщины» (ед.) | Ушкова Н.М. | х | х | х | х | 1 000 | 500 | Ограничительные меры по COVID (19) |
| 1.4. | Количество телевизионных передач экологической направленности (ед.) | Ушкова Н.М. | х | х | х | х | 1 | 1 | **х** |
| 1.5. | Количество проведенных мероприятий экологической направленности (ед.) | Ушкова Н.М. | х | х | х | х | 10 | 10 | **х** |
| 1.6. | Количество экземпляров доклада о состоянии и об охране окружающей среды Смоленской области (шт.) | Власова С.П. | х | х | х | х | - | - | **х** |
| 1.7. | Количество публикаций в экологическом журнале «Сказочный мир» | Ушкова Н.М. | х | х | х | х | 2 | 1 | Ограничительные меры по COVID (19) |
| 1.8. | Количество разработанной проектно-сметной документации ликвидации накопленного экологического вреда окружающей среде на территории Смоленской области (ед.) | Власова С.П. | х | х | х | х | Разработка проектно-сметной документации по 1 проекту.  Подготовка Департаментом конкурсной документации по 2 проекту переходящему на 2021 год. | Разработка проектно-сметной документации по 1 проекту.  Подготовлена Департаментом конкурсная документация по 2 проекту переходящему на 2021 год. | **х** |
| 1.9. | Количество установленных контейнеров для накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) от населения (шт.) | Власова С.П. | х | х | х | х | 5 | 9 | По результатам торгов образовалась экономия, были дополнительно закуплены контейнера |
| 1.10. | Объем направленных на обезвреживание ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек), собранных у населения (тонн) | Власова С.П. | х | х | х | х | 0,2 | - | Точный объем будет известен после заполнения установленных контейнеров |
| 1.11. | Количество установленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ед.) | Власова С.П. | х | х | х | х | Проведение конкурсных процедур получателями субсидий, заключение договоров на выполнение работ.  Проведение Департаментом конкурсного отбора победителя среди юридический лиц, заключение соглашения. Установка контейнеров | Подведение итогов Департаментом конкурсного отбора победителя среди юридический лиц | **х** |
| 1.12. | Объем направленных на утилизацию твердых коммунальных отходов (тонн) | Власова С.П. | х | х | х | х | Проведение конкурсных процедур получателями субсидий, заключение договоров на выполнение работ.  Проведение Департаментом конкурсного отбора победителя среди юридический лиц, заключение соглашения. Установка контейнеров | Подведение итогов Департаментом конкурсного отбора победителя среди юридический лиц | **х** |
| 1.13. | Протяженность установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон (км) | Боровская Т.М. | х | х | х | х | Подготовка Департаментом аукционной документации, проведение конкурсов, аукционов и т.п.; заключение контрактов, выполнение работ | Заключены контракты, выполняются работы | **х** |
| 1.14. | Количество приобретенной специализированной техники (мусоровозы) (ед.) | Власова С.П. | х | х | х | х | Подача заявок юридическими лицами на получение субсидии, заключение соглашений с юридическими лицами. | 1  Приобретен мусоровоз | **х** |
| 1.15. | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ед.) | Власова С.П. | х | х | х | х | Подача заявок муниципальными образованиями на получение субсидии.  Проведение строительных работ по созданию мест (площадок) | Проводятся строительные работы по созданию мест (площадок) | х |
| 1.16. | Количество приобретенных контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов (шт.) | Власова С.П. | х | х | х | х | Подача заявок муниципальными образованиями на получение субсидии.  Проведение работ по закупке контейнеров | Проводятся работы по закупке контейнеров | х |
| 1.17. | Количество отобранных проб воздуха, воды, почвы, отходов (ед.) | Власова С.П. | х | х | х | х | Проведение Департаментом конкурсных процедур. Заключение контракта. | Заключен контракт | х |
| **Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области»** | | | | | | | | | |
| 2. | **Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики** | **Боровская Т.М.** | **Федеральный бюджет** | **5 794,1** | **5 794,1** | **100** | х | х | х |
| **Областной бюджет** | **865,8** | **865,8** | **100** |
| **Местный бюджет** | **539,6** | **539,6** | **100** |
| 2.1. | Количество затампонированных бесхозяйных водозаборных сооружений (шт). | х | х | х | х | х | Подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение контрактов, проведение работ. | Заключены контракты, проводятся работы | х |
| 2.2. | Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт (ед.) | х | х | х | х | х | 50 (сдан 1 переходящий с 2019 года объект), по 2 объектам переходящим на 2021 год  подготовка аукционной документации, проведение МО конкурсов, аукционов и т.п.; заключение контрактов, проведение работ | 50 (1 объект сдан), по 2 объектам переходящим заключены контракты, проводятся работы | х |
| 2.3. | Доля гидротехнических сооружений, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт, в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту гидротехнических сооружений (%) | х | х | х | х | х | 35,7 | 35,7 | х |
| 3. | **Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)** | **Боровская Т.М.** | **Областной бюджет** | **220,7** |  |  | х | х | х |
| 3.1. | Количество створов наблюдения за состоянием водных объектов (ед.) | х | х | х | х | х | 24 | 24 | х |